PROYEK MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

SISTEM ANTRIAN ONLINE TERPADU (SIPAT)

Studi Kasus: Klinik Menganti

1. MASALAH ATAU PELUANG DI LINGKUNGAN KLINIK

1.1 Profil Klinik Menganti

Klinik Menganti merupakan klinik kesehatan yang melayani pasien BPJS dan pasien umum. Saat ini, klinik telah memiliki sistem pendaftaran online hanya untuk pasien BPJS melalui aplikasi Mobile JKN. Pasien umum belum memiliki kanal pendaftaran online sama sekali.

1.2 Masalah Nyata Berdasarkan Wawancara dengan Mitra Klinik Menganti

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak Klinik Menganti, terdapat masalah utama dalam sistem pendaftaran dan antrian:

Pendaftaran online hanya tersedia untuk pasien BPJS melalui aplikasi BPJS (Mobile JKN). Pasien BPJS dapat mendaftar dari rumah, memilih dokter, mendapatkan nomor antrian, dan estimasi jam datang.

Pasien umum belum memiliki sistem pendaftaran online. Mereka harus datang langsung ke klinik untuk mengambil antrian secara manual.

Antrian BPJS dan umum tercampur. Karena pasien BPJS sudah mendaftar online sejak awal, sementara pasien umum baru daftar saat datang, nomor urut antrian menjadi tidak sinkron.

Pasien umum sering tertinggal. Mereka bisa datang lebih pagi, tetapi mendapatkan nomor antrian yang lebih besar dibandingkan pasien BPJS yang mendaftar online dari rumah.

Alur pendaftaran BPJS saat ini: daftar online → pilih dokter → klik antrian → dapat nomor antrian + estimasi jam datang → datang ke klinik → tunjukkan bukti di HP (nomor antrian, nama, tanggal lahir) → petugas mencetak kartu antrian → menunggu dipanggil.

Pasien memiliki Nomor Rekam Medis (No RM). Pasien lama cukup menggunakan No RM. Pasien baru harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi nama, tanggal lahir, alamat, dan data diri lainnya.

Klinik menginginkan sistem antrian yang tidak membedakan BPJS dan non-BPJS. Semua pasien harus mendapat urutan antrian yang adil.

1.3 Data Pendukung dari Mitra

| Aspek | Kondisi Saat Ini | Dampak |
| --- | --- | --- |
| Pendaftaran online | Hanya untuk pasien BPJS via Mobile JKN | Pasien umum tidak terakomodasi |
| Pendaftaran pasien umum | Manual, datang langsung ke klinik | Waktu tunggu tidak pasti, antrian menumpuk |
| Sistem antrian | BPJS dan umum tercampur | Nomor urut tidak sinkron, pasien umum tertinggal |
| Rekam medis | Pasien memiliki No RM | Data pasien sebenarnya sudah siap untuk digitalisasi |
| Harapan klinik | Antrian tidak dibedakan BPJS/non-BPJS | Perlu sistem antrian tunggal yang adil |

1.4 Data Antrian dan Waktu Tunggu

Berdasarkan wawancara, klinik belum memiliki data kuantitatif resmi mengenai rata-rata waktu tunggu pasien umum. Namun, indikasi masalahnya jelas:

Pasien umum harus datang langsung hanya untuk mengambil antrian.

Tidak ada estimasi jam datang untuk pasien umum.

Nomor antrian pasien umum sering tertinggal dibandingkan pasien BPJS.

Sebagai data sekunder umum, rata-rata waktu tunggu yang dianggap masih bisa diterima pasien klinik di Indonesia adalah 45 menit, dan 68% pasien membatalkan kunjungan karena antrian tidak teratur (Indovisual Presentatama, 2026).

1.5 Regulasi yang Mendesak

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Digitalisasi pendaftaran dan antrian merupakan bagian dari transformasi digital kesehatan nasional. Klinik yang belum bertransformasi akan tertinggal.

1.6 Peluang Teknologi

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk membuat Sistem Antrian Online Terpadu (SIPAT) berbasis web yang:

1. Menyediakan pendaftaran online untuk Pasien umum.

2. Menyatukan antrian BPJS dan umum ke dalam Satu nomor antrian tunggal.

3. Menyediakan Dashboard sederhana untuk monitoring antrian dan kunjungan.

| Stakeholder | Peran & Dampak | Pain Points | Harapan |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasien Umum | Penerima layanan yang belum punya kanal online; sering tertinggal antriannya | Harus datang langsung, nomor antrian sering di belakang pasien BPJS, tidak ada estimasi jam | Registrasi online dari rumah, antrian adil, estimasi jam jelas |
| Pasien BPJS | Sudah punya kanal online via Mobile JKN | Tetap harus verifikasi di loket, antrian kadang menumpuk | Antrian tetap teratur, verifikasi cepat |
| Dokter | Penerima aliran pasien dari sistem antrian | Aliran pasien per jam bisa tidak merata | Aliran pasien teratur dan terprediksi |
| Petugas Administrasi | Mengelola pendaftaran dan antrian; input manual nomor BPJS | Beban kerja ganda, antrian kacau, melayani pendaftaran manual | Sistem menyatukan antrian, mengurangi pekerjaan manual |
| Manajemen Klinik | Bertanggung jawab atas efisiensi dan kualitas layanan | Kurang data real-time, keluhan pasien umum | Dashboard monitoring antrian dan data kunjungan |
| Kementerian Kesehatan | Regulator transformasi digital kesehatan | Kepatuhan fasilitas kesehatan | Fasyankes menerapkan digitalisasi layanan |

2. STAKEHOLDER YANG TERDAMPAK

3. MENGAPA MASALAH TERSEBUT PENTING UNTUK DISELESAIKAN?

a. Keadilan Layanan untuk Semua Pasien

Pasien umum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan cepat dan adil. Saat ini mereka dirugikan karena tidak memiliki akses pendaftaran online.

b. Kualitas Layanan & Kepuasan Pasien

Antrian yang tidak adil menyebabkan keluhan, pembatalan kunjungan, dan ulasan negatif. Kepuasan pasien menurun.

c. Efisiensi Operasional

Petugas administrasi harus bekerja ganda: melayani pendaftaran manual pasien umum dan input nomor BPJS dari Mobile JKN ke sistem klinik. Antrian tercampur memperlambat pelayanan.

d. Daya Saing Klinik

Klinik yang mampu memberikan pendaftaran online untuk semua pasien akan lebih kompetitif dibandingkan klinik yang masih manual.

e. Transformasi Digital Kesehatan

Digitalisasi layanan kesehatan adalah bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan Kemenkes RI. Klinik yang tidak bertransformasi akan tertinggal.

4. SOLUSI TEKNOLOGI YANG PALING SESUAI

Sistem Antrian Online Terpadu (SIPAT) Berbasis Web

SIPAT menyatukan antrian BPJS dan umum ke dalam satu nomor antrian tunggal, dengan fokus utama menyediakan kanal pendaftaran online untuk pasien umum.

| Modul | Fungsi | Referensi |
| --- | --- | --- |
| Pendaftaran Online Pasien Umum | Pasien umum registrasi via web, pilih poli/jadwal, dapat nomor antrian + estimasi jam datang. Pasien baru isi data diri; pasien lama input No RM. | Hasil Wawancara Klinik Menganti (2026) |
| Antrian Terpadu | Menyatukan antrian BPJS (input manual oleh petugas dari Mobile JKN) dan umum ke dalam satu nomor urut tunggal. Check-in di klinik dengan verifikasi nama & tanggal lahir. Cetak kartu antrian. | Hasil Wawancara Klinik Menganti (2026) |
| Dashboard Sederhana | Menampilkan jumlah pasien hari ini, status antrian, rekap data dasar untuk monitoring. | Hermanto et al. (2025) |

Teknologi yang Digunakan

Backend: PHP / Laravel Framework

Database: MySQL

Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript

Metode: Agile/Scrum

5. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK

Tujuan Proyek

1. Menyediakan sistem pendaftaran online untuk pasien umum.

2. Menyatukan antrian BPJS dan umum ke dalam satu sistem antrian tunggal yang adil.

3. Menyediakan dashboard sederhana untuk monitoring antrian dan data kunjungan.

Manfaat yang Dihasilkan

| Manfaat | Indikator | Data Pendukung |
| --- | --- | --- |
| Keadilan Antrian | Tidak ada lagi nomor urut yang tumpang tindih antara BPJS dan umum | Hasil wawancara: pasien umum sering tertinggal |
| Akses Pendaftaran Online untuk Pasien Umum | Pasien umum bisa daftar dari rumah | Sebelumnya hanya BPJS yang bisa online |
| Efisiensi Administrasi | Waktu registrasi pasien umum turun | Petugas tidak lagi mencatat manual |
| Pengurangan Waktu Tunggu | Waktu tunggu pasien umum lebih pasti | Ada estimasi jam datang |
| Kepuasan Pasien | Keluhan tentang antrian tidak adil berkurang | Survei kepuasan pasien |
| Monitoring Manajemen | Data antrian dan kunjungan real-time | Dashboard sederhana |

6. PROYEK DAPAT DISELESAIKAN DALAM SATU SEMESTER (16 MINGGU)

| Fase | Minggu | Aktivitas | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Inisiasi | 1-2 | Identifikasi masalah, business case, project charter, analisis stakeholder | Dokumen proyek |
| Perencanaan | 3-4 | Scope management, WBS, penjadwalan, estimasi biaya & sumber daya | Rencana proyek detail |
| Analisis & Desain | 5-7 | Analisis kebutuhan, perancangan database, desain UI/UX | Spesifikasi kebutuhan, ERD, mockup |
| Pengembangan | 8-12 | Implementasi fitur inti (pendaftaran umum, antrian terpadu, dashboard) | Sistem fungsional (MVP) |
| Pengujian | 13-14 | Black Box Testing, User Acceptance Testing (UAT), perbaikan | Sistem lolos uji |
| Pelatihan | 15 | Pelatihan staf klinik, uji coba lapangan | Staf terlatih |
| Penutupan | 16 | Project closing, dokumentasi, lessons learned | Laporan akhir |

Struktur Tim Proyek

| Peran | Nama | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Adolfani Reginsia Seritus | Menjembatani kebutuhan klinik dengan tim; memprioritaskan fitur |
| Scrum Master | Doni Andika Saputra | Memfasilitasi proses Scrum; menghilangkan hambatan tim |
| Dev Team – Designer | Rafi Kurniawan | Merancang UI/UX; membuat prototype |
| Dev Team – Developer | Faris Dwi Asmalu din | Backend (Laravel), Frontend (Bootstrap), Database (MySQL) |
| Dev Team – Tester | Sendy Arengga O.S | Pengujian fungsional, UAT, quality assurance |

Estimasi Biaya & Sumber Daya

Tim: 5 orang

Total Anggaran: Rp 70.000.000

• Pengembangan: Rp 50.000.000

• Infrastruktur: Rp 10.000.000

• Pelatihan: Rp 5.000.000

• Lisensi & Tools: Rp 5.000.000

| No | Kriteria | Metrik Target | Cara Pengukuran | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fungsionalitas Sistem | ≥ 80% fitur utama berfungsi | Black Box Testing, UAT | Hasil Wawancara (2026) |
| 2 | Pendaftaran Online Pasien Umum | Pasien umum dapat daftar online | Uji coba sistem | Hasil Wawancara (2026) |
| 3 | Sinkronisasi Antrian | Tidak ada nomor urut tumpang tindih | Audit data antrian | Hasil Wawancara (2026) |
| 4 | Waktu Tunggu Pasien Umum | < 30 menit | Observasi, sistem antrian | Indovisual (2026) |
| 5 | Kepuasan Pengguna | ≥ 80% puas | Kuesioner | Hermanto et al. (2025) |
| 6 | Adopsi Sistem | ≥ 70% staf menggunakan aktif | Log sistem | Sari Lando (2025) |
| 7 | Ketepatan Waktu | Deviasi jadwal ≤ 5% | Monitoring proyek | - |
| 8 | Ketepatan Anggaran | Deviasi anggaran ≤ 10% | Laporan keuangan | - |

7. KEBERHASILAN PROYEK AKAN DIUKUR

8. BUSINESS CASE

Judul Proyek: Pengembangan Sistem Antrian Online Terpadu (SIPAT) untuk Pasien Umum dan Penyatuan Antrian BPJS di Klinik Menganti.

Latar Belakang: Klinik Menganti hanya memiliki pendaftaran online untuk pasien BPJS. Pasien umum harus datang langsung dan sering tertinggal antriannya. Klinik membutuhkan sistem antrian terpadu yang adil untuk semua pasien.

Analisis Biaya-Manfaat:

| Komponen | Nilai (Rp) |
| --- | --- |
| Total Biaya Investasi | 70.000.000 |
| Manfaat Tahunan (estimasi): |  |
| Efisiensi administrasi | 15.000.000 |
| Peningkatan kapasitas pasien umum | 150.000.000 |
| Pengurangan keluhan & pembatalan | 10.000.000 |
| Total Manfaat Tahunan | 175.000.000 |

ROI: > 150% di tahun pertama

Payback Period: < 6 bulan

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama Proyek | SIPAT (Sistem Antrian Online Terpadu) |
| Sponsor | Manajemen Klinik Menganti |
| Product Owner | Adolfani Reginsia Seritus |
| Scrum Master | Doni Andika Saputra |
| Tim Pengembang | Rafi Kurniawan, Faris Dwi Asmalu din, Sendy Arengga O.S |
| Durasi | 16 Minggu (1 Semester) |
| Anggaran | Rp 70.000.000 |

9. PROJECT CHARTER

In Scope:

Modul Pendaftaran Online Pasien Umum

Modul Antrian Terpadu (BPJS + Umum)

Modul Dashboard Sederhana

Pengujian dan Pelatihan

Out of Scope:

Integrasi API Mobile JKN

Manajemen Stok Obat

Billing Kompleks

Integrasi SATUSEHAT penuh

Mobile App Native

AI Diagnosis

Risiko & Mitigasi:

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Resistensi staf | Pelatihan & change management |
| Keterlambatan pengembangan | Metode Agile/Scrum |
| Keamanan data pasien | Enkripsi & audit trail |
| Gangguan teknis | Backup & dukungan teknis |

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara dengan Mitra Klinik Menganti. (2026). Wawancara langsung mengenai sistem pendaftaran dan antrian.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Fasyankes Wajib Terapkan Rekam Medis Elektronik. https://kemkes.go.id/id/fasyankes-wajib-terapkan-rekam-medis-elektronik

Indovisual Presentatama. (2026). Jual Mesin Antrian Klinik Pintar & Murah. https://www.indovisual.co.id/jual-mesin-antrian-klinik-pintar-murah-vendor-resmi-iot/

Hermanto, A., Muflihah, Y., & Rahma, N. (2025). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Klinik Surabaya Skin Centre. JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi), 13(3). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/91593

Sari Lando, Y. N. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Tongkonan Medika Antapani Berbasis Website. Universitas Komputer Indonesia. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1767/